|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Management Consulting(R) **PROJEKT:**  Stran: | | | | | | | |
| **OPREDELITEV NALOG PROJEKTA** ZA FAZO: 2300 IN AKTIVNOST: Uporaba OSM API-ja | | | | | | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: Pregled dokumentacije  CILJI AKTIVNOSTI: vzpostavitev OSM API-ja na strežnik  ZAČETNI DOGODEK: pregled možnih implementacij KONČNI DOGODEK: implementacija OSM API-ja na strežnik | | | | | | | |
| Pripravil:  Datum: | | | | | | | |
| Oznaka  (5 aN) | Opis naloge v aktivnosti  (hierarhija: projekt, faza, aktivnost, naloga) | Poslovna funkcija  (3 aN) | Izvajalec  (oznaka 5 aN) | Trajanje  t(dd= del. dan) | Intenzivnost  I (EM/dd) | Potrebni vir  Q (EM) | Opombe |
| 2310 | Pregled dokumentacije |  | MM,MA,DV,DV | 5 | 5 | 25 |  |
| 2320 | Pregled možnih implementacij |  | DV | 5 | 5 | 25 |  |
| 2330 | Izbira implementacije |  | DV,DV | 3 | 3 | 9 |  |
| 2340 | Implentacija OSM API-ja na strežnik |  | MM,MA,DV,DV | 4 | 4 | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |