|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Management Consulting(R) **PROJEKT:**  Stran: | | | | | | | |
| **OPREDELITEV NALOG PROJEKTA** ZA FAZO: 2400 IN AKTIVNOST: Pridobivanje podatkov | | | | | | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: Priprava programa za pridobivanje podatkov  CILJI AKTIVNOSTI: nabor podatkov    ZAČETNI DOGODEK: sestava programa KONČNI DOGODEK: nabor podatkov | | | | | | | |
| Pripravil:  Datum: | | | | | | | |
| Oznaka  (5 aN) | Opis naloge v aktivnosti  (hierarhija: projekt, faza, aktivnost, naloga) | Poslovna funkcija  (3 aN) | Izvajalec  (oznaka 5 aN) | Trajanje  t(dd= del. dan) | Intenzivnost  I (EM/dd) | Potrebni vir  Q (EM) | Opombe |
| 2410 | Pregled možnih implementacij programa |  | MM,MA,DV,DV | 5 | 5 | 25 |  |
| 2420 | Izbira implementacije programa |  | MM | 4 | 4 | 16 |  |
| 2430 | Implementacija programa |  | MA | 4 | 4 | 16 |  |
| 2440 | Nabor podatkov |  | MM,MA,DV,DV | 4 | 4 | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  | 73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |