|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Management Consulting(R) **PROJEKT:**  Stran: | | | | | | | |
| **OPREDELITEV NALOG PROJEKTA** ZA FAZO: 3100 IN AKTIVNOST: izdelava spletne strani | | | | | | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: pregled možnih implementacij  CILJI AKTIVNOSTI: implementacija spletne strani  ZAČETNI DOGODEK: pregled dokumentacij možnih implementacij KONČNI DOGODEK: implementacija spletne strani | | | | | | | |
| Pripravil:  Datum: | | | | | | | |
| Oznaka  (5 aN) | Opis naloge v aktivnosti  (hierarhija: projekt, faza, aktivnost, naloga) | Poslovna funkcija  (3 aN) | Izvajalec  (oznaka 5 aN) | Trajanje  t(dd= del. dan) | Intenzivnost  I (EM/dd) | Potrebni vir  Q (EM) | Opombe |
| 3210 | Pregled dokumentacije možnih implementacij spletne strani |  | MM,MA,DV,DV | 5 | 5 | 25 |  |
| 3220 | Izbira možnih implementacij |  | MA | 5 | 5 | 25 |  |
| 3230 | Implementacija spletne strani |  | MM,MA,DV,DV | 5 | 5 | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |