|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Management Consulting(R) **PROJEKT:**  Stran: | | | | | | | |
| **OPREDELITEV NALOG PROJEKTA** ZA FAZO: 4100 IN AKTIVNOST: testiranje produkta | | | | | | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: pregled pravilnega delovanja produkta  CILJI AKTIVNOSTI: testiran in delujoč projekt  ZAČETNI DOGODEK: Pregled dokumentacije KONČNI DOGODEK: testiran projekt | | | | | | | |
| Pripravil:  Datum: 21.11.2018 | | | | | | | |
| Oznaka  (5 aN) | Opis naloge v aktivnosti  (hierarhija: projekt, faza, aktivnost, naloga) | Poslovna funkcija  (3 aN) | Izvajalec  (oznaka 5 aN) | Trajanje  t(dd= del. dan) | Intenzivnost  I (EM/dd) | Potrebni vir  Q (EM) | Opombe |
| 4110 | Pregled dokumentacije in funkcionalnosti produkta (spletnega in aplikacije) |  | MM,MA,DV,DV | 3 | 5 | 15 |  |
| 4120 | Podroben pregled vseh funkcionalnosti |  | MM,MA,DV,DV | 2 | 5 | 10 |  |
| 4130 | Zagotavljanje pravilnega delovanja priporočilnega algoritma |  | MM,MA,DV,DV | 1 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |