|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Management Consulting(R) **PROJEKT:**  Stran: | | | | | | | |
| **OPREDELITEV NALOG PROJEKTA** ZA FAZO: 4200 IN AKTIVNOST: objava/vzpostavitev spletne strani | | | | | | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: premik projekta na javni strežnik  CILJI AKTIVNOSTI: testiran in delujoč projekt na javnem strežniku  ZAČETNI DOGODEK: Analiza zahtev produkta KONČNI DOGODEK: projekt na živih strežnikih | | | | | | | |
| Pripravil:  Datum: 21.11.2018 | | | | | | | |
| Oznaka  (5 aN) | Opis naloge v aktivnosti  (hierarhija: projekt, faza, aktivnost, naloga) | Poslovna funkcija  (3 aN) | Izvajalec  (oznaka 5 aN) | Trajanje  t(dd= del. dan) | Intenzivnost  I (EM/dd) | Potrebni vir  Q (EM) | Opombe |
| 4210 | Analiza zahtev produkta |  | MM,MA,DV,DV | 1 | 4 | 4 | Zahteve produkta, ki jih mora strežnik podpirati za nemoteno delovanje spletne strani |
| 4220 | Zagotavljanje pravilnega delovanja strežnika |  | MM, DV | 2 | 5 | 10 |  |
| 4230 | Migracija na javni strežnik |  | MM, DV | 1 | 5 | 5 |  |
| 4240 | Zagotavljanje pravilnega delovanja spletne strani na novem strežniku |  | MM,MA,DV,DV | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |