|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Management Consulting(R) **PROJEKT:**  Stran: | | | | | | | |
| **OPREDELITEV NALOG PROJEKTA** ZA FAZO: 4300 IN AKTIVNOST: objavljanje aplikacije | | | | | | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: objavljanje aplikacije na Google Play store  CILJI AKTIVNOSTI: možnost prenosa projketa s stani uporabnika  ZAČETNI DOGODEK: Analiza zahtev za objavljanje aplikacije KONČNI DOGODEK: Objava aplikacije | | | | | | | |
| Pripravil:  Datum: 21.11.2018 | | | | | | | |
| Oznaka  (5 aN) | Opis naloge v aktivnosti  (hierarhija: projekt, faza, aktivnost, naloga) | Poslovna funkcija  (3 aN) | Izvajalec  (oznaka 5 aN) | Trajanje  t(dd= del. dan) | Intenzivnost  I (EM/dd) | Potrebni vir  Q (EM) | Opombe |
| 4310 | Analiza zahtev za objavljanje aplikacije |  | MM,MA,DV,DV | 3 | 4 | 12 |  |
| 4320 | Sestanek z naročnikom |  | MM,MA,DV,DV | 1 | 5 | 5 |  |
| 4330 | Objava aplikacije v spletni trgovini |  | DV | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |