|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Management Consulting(R) **PROJEKT:**  Stran: | | | | | | | |
| **OPREDELITEV NALOG PROJEKTA** ZA FAZO: 4400 IN AKTIVNOST: dokumentacija | | | | | | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: dokumentiranje projekta  CILJI AKTIVNOSTI: dogovorjen način dokumentiranja produkta  ZAČETNI DOGODEK: Analiza različnih načinov dokumentacij KONČNI DOGODEK: izbran način dokumentiranja | | | | | | | |
| Pripravil:  Datum: 21.11.2018 | | | | | | | |
| Oznaka  (5 aN) | Opis naloge v aktivnosti  (hierarhija: projekt, faza, aktivnost, naloga) | Poslovna funkcija  (3 aN) | Izvajalec  (oznaka 5 aN) | Trajanje  t(dd= del. dan) | Intenzivnost  I (EM/dd) | Potrebni vir  Q (EM) | Opombe |
| 4410 | Analiza različnih načinov dokumentacij |  | MM,MA,DV,DV | 2 | 4 | 8 |  |
| 4420 | Izbira načina dokumentacije |  | MA, MM | 1 | 3 | 3 | Različen način dokumentiranja kode pri aplikaciji in strežniku |
|  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |