|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Management Consulting(R) **PROJEKT:**  Stran: | | | | | | | |
| **OPREDELITEV NALOG PROJEKTA** ZA FAZO: 5100 IN AKTIVNOST: analiziranje končnega projekta | | | | | | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: analiziranje projekta  CILJI AKTIVNOSTI: analiza projekta  ZAČETNI DOGODEK: sestanek z investitorji KONČNI DOGODEK: izdelava poročila projekta | | | | | | | |
| Pripravil:  Datum: | | | | | | | |
| Oznaka  (5 aN) | Opis naloge v aktivnosti  (hierarhija: projekt, faza, aktivnost, naloga) | Poslovna funkcija  (3 aN) | Izvajalec  (oznaka 5 aN) | Trajanje  t(dd= del. dan) | Intenzivnost  I (EM/dd) | Potrebni vir  Q (EM) | Opombe |
| 5110 | Sestanek z investitorji |  | MM,MA,DV,DV | 1 | 3 | 3 |  |
| 5120 | Evalvacija med zaposlenimi |  | MM,MA,DV,DV | 3 | 6 | 12 |  |
| 5300 | Izdelava porčila projekta |  | DV,MA,MA | 5 | 4 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  | 35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |