|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Management Consulting(R) **PROJEKT:**  Stran: | | | | | | | |
| **OPREDELITEV NALOG PROJEKTA** ZA FAZO: 5200 IN AKTIVNOST: izdelava finančnega poročila | | | | | | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: pregled stroškov projekta  CILJI AKTIVNOSTI: finančno poročilo  ZAČETNI DOGODEK: pregled stroškov plač KONČNI DOGODEK: izdelava poročila | | | | | | | |
| Pripravil:  Datum: | | | | | | | |
| Oznaka  (5 aN) | Opis naloge v aktivnosti  (hierarhija: projekt, faza, aktivnost, naloga) | Poslovna funkcija  (3 aN) | Izvajalec  (oznaka 5 aN) | Trajanje  t(dd= del. dan) | Intenzivnost  I (EM/dd) | Potrebni vir  Q (EM) | Opombe |
| 5210 | Pregled stroškov plač |  | DV | 2 | 5 | 10 |  |
| 5220 | Pregled stroškov strežnika |  | MA | 1 | 6 | 6 |  |
| 5230 | Pregled predvidenih stroškov vzderževanja |  | MM | 3 | 7 | 21 |  |
| 5240 | Pregled ostalih stroškov |  | DV | 3 | 3 | 9 |  |
| 5250 | Izdelava poročila |  | MM, DV | 4 | 3 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |