|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Management Consulting(R) **PROJEKT:**  Stran: | | | | | | | |
| **OPREDELITEV NALOG PROJEKTA** ZA FAZO: 5300 IN AKTIVNOST: izplačevanje in nagrajevanje | | | | | | | |
| OPIS AKTIVNOSTI: pregled količine izvedenega dela na izvajalca in primerno izplačevanje  CILJI AKTIVNOSTI: izplačane nagrade in plačila  ZAČETNI DOGODEK: pregled količine izvedenega dela na izvajalca KONČNI DOGODEK: izplačevanje nagrad | | | | | | | |
| Pripravil:  Datum: | | | | | | | |
| Oznaka  (5 aN) | Opis naloge v aktivnosti  (hierarhija: projekt, faza, aktivnost, naloga) | Poslovna funkcija  (3 aN) | Izvajalec  (oznaka 5 aN) | Trajanje  t(dd= del. dan) | Intenzivnost  I (EM/dd) | Potrebni vir  Q (EM) | Opombe |
| 5310 | pregled količine izvedenega dela na izvajalca |  | MM, DV | 3 | 5 | 15 |  |
| 5320 | Pregled zahtevnosti dela posameznega izvajalca |  | DV, MA | 3 | 5 | 15 |  |
| 5330 | Pregled neizplačanih dolgov zunanjim virom |  | MM | 2 | 4 | 8 |  |
| 5340 | Izplačevanje dolgov |  | DV | 3 | 3 | 9 |  |
| 5350 | Izplačevanje nagrad |  | MA | 2 | 5 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |